Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. Identificación del avance Proyecto: App Móvil de Control de Finanzas Personales. Estudiante: Tomás García. Grupo 7. Modalidad: proyecto individual. Usuario objetivo simulado: personas que necesitan registrar y comprender sus ingresos y gastos personales de forma simple desde Android. Contexto académico: Duoc UC, asignatura Portafolio de Título.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Avance realizado Durante esta fase se construyó un MVP Android en Flutter. Se configuró la navegación principal, una base de datos SQLite local y el registro manual de ingresos y gastos. Se implementaron categorías predefinidas y personalizadas, selección de categoría, detalle del movimiento, edición de categoría y eliminación. Además, se creó Banco Demo, una segunda aplicación Android de pruebas. Emite notificaciones ficticias de compras, abonos y transferencias. Finanzas App posee un servicio Android nativo que recibe únicamente esas notificaciones de prueba, identifica el monto y el tipo de movimiento y lo guarda automáticamente en SQLite. El flujo se probó en emulador Android y teléfono físico. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste Objetivos vigentes y ajuste de prioridad Objetivo general: desarrollar una aplicación móvil que permita registrar, clasificar y visualizar ingresos y gastos para facilitar la gestión de las finanzas personales. Se avanzó en el modelo de datos, registro y clasificación de movimientos, y en una primera versión de la detección automática. El objetivo de presupuestos, alertas y reportes se mantiene, pero se traslada a las siguientes iteraciones. El ajuste consiste en adelantar la automatización como evidencia técnica del MVP sin declarar todavía compatibilidad con bancos reales. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste Metodología ajustada Se utilizará Kanban personal como metodología ágil. El trabajo se organiza en un backlog y en las columnas Pendiente, En curso, En prueba y Hecho. Cada tarea tendrá una evidencia verificable antes de pasar a Hecho, por ejemplo, una prueba en emulador, teléfono o repositorio. El tablero se revisará semanalmente junto con la carta Gantt. Kanban es adecuado para un proyecto individual porque no requiere repartir roles ni realizar ceremonias de equipo. Permite limitar tareas simultáneas, visibilizar bloqueos y reajustar prioridades. El tablero queda documentado en el repositorio y se complementará con GitHub Projects cuando se publique la evidencia. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias y resguardo de calidad Las evidencias son: código fuente versionado de Finanzas App y Banco Demo; historial de commits; carta Gantt actualizada; tablero Kanban; y demostración funcional en emulador o teléfono Android. La evidencia principal es el recorrido completo: Banco Demo genera una notificación ficticia, Finanzas App la interpreta, crea el movimiento y permite revisar o corregir su categoría. La calidad se resguarda mediante pruebas manuales de los flujos críticos: crear movimiento, crear categoría, seleccionar categoría, editar el movimiento, eliminarlo y registrar movimientos desde notificaciones de prueba. Las pruebas se ejecutan en emulador y en dispositivo físico. La lectura de notificaciones se limita a la aplicación Banco Demo en esta fase para evitar tratar datos bancarios reales. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Desarrollo de software y modelamiento de datos | Definir requerimientos y alcance del MVP | Documento de alcance, GitHub, presentación | Agosto 2026 | Tomás García | Usuario objetivo simulado; sin cliente externo | Completado | Se mantiene el alcance de finanzas personales. |
| Desarrollo de software y modelamiento de datos | Diseñar modelo SQLite y estructura de categorías | Flutter, SQLite, Android Studio | Agosto a septiembre 2026 | Tomás García | Se simplificó el modelo para un MVP local | Completado | Se priorizó persistencia local antes de servicios externos. |
| Desarrollo de software | Configurar Flutter, navegación y pantalla principal | Flutter SDK, Android Studio, emulador | Septiembre 2026 | Tomás García | Ajustes de entorno Android | Completado | Sin cambio de objetivo. |
| Desarrollo de software | Implementar registro manual de ingresos y gastos | Flutter, SQLite | Septiembre a octubre 2026 | Tomás García | Se corrigieron flujos de categorías y carga inicial | Completado | Se incorporó detalle del movimiento. |
| Desarrollo de software | Implementar categorías y corrección manual | Flutter, SQLite | Octubre 2026 | Tomás García | La categoría automática puede requerir corrección | Completado | Se añadió edición de categoría desde el detalle. |
| Desarrollo móvil Android | Construir Banco Demo y lector de notificaciones | Kotlin, NotificationListenerService, Flutter, SQLite | Octubre 2026 | Tomás García | Permisos restringidos y pruebas en teléfono real | Completado | Actividad adelantada para validar automatización con datos ficticios. |
| Pruebas y certificación | Probar flujos en emulador y dispositivo físico | Emulador Android, teléfono Android | Octubre 2026 | Tomás García | Requiere habilitar acceso a notificaciones | Completado | Se documentará una matriz de casos de prueba. |
| Desarrollo de software | Implementar presupuestos y alertas | Flutter, SQLite | Siguiente iteración | Tomás García | Funcionalidad planificada aún no iniciada | No iniciado | Se pospone para no comprometer la demostración automática. |
| Visualización y pruebas | Implementar reportes, pruebas formales y mejoras de privacidad | Flutter, SQLite, casos de prueba | Iteraciones posteriores | Tomás García | Depende de la consolidación de movimientos | No iniciado | Se mantiene en backlog con prioridad posterior. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Análisis Facilitó el desarrollo contar con un alcance MVP, una base de datos local y una aplicación de prueba controlada. También ayudó alternar pruebas en emulador y teléfono físico. Las dificultades principales fueron habilitar el permiso de acceso a notificaciones, las restricciones de seguridad del sistema y la diferencia entre probar formatos ficticios y soportar bancos reales. Para abordarlas, limité el lector a Banco Demo, configuré los permisos manualmente durante las pruebas y dejé la integración con instituciones reales como una línea futura que requerirá reglas por aplicación, consentimiento y revisión de privacidad. El uso de Git y el tablero Kanban permitirá registrar mejor bloqueos y decisiones a partir de ahora.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajustes realizados Se adelantó la detección automática de movimientos mediante notificaciones ficticias y se agregó una aplicación Banco Demo como entorno seguro de pruebas. Esta decisión permite demostrar el flujo automático sin utilizar credenciales, cuentas ni notificaciones de bancos reales. Los presupuestos, alertas y reportes no se eliminan. Se mantienen como entregables posteriores y se reorganizan en el backlog. El objetivo general del proyecto no cambia: el ajuste es de secuencia y prioridad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actividades pendientes y estrategia No se han iniciado presupuestos, alertas, reportes visuales, pruebas formales completas, exportación de datos y soporte de nuevos formatos de instituciones. Estas actividades dependen de consolidar primero el registro de movimientos y contar con casos de prueba definidos. La estrategia es avanzar por iteraciones Kanban: primero documentar casos de prueba del MVP, luego implementar presupuestos y alertas, después reportes y finalmente evaluar nuevos adaptadores de notificación. Cada avance se validará en emulador y teléfono antes de pasar a Hecho.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.