|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. Antecedentes del proyecto Proyecto: App Móvil de Control de Finanzas Personales. Estudiante: Tomás García. Grupo 7. Modalidad: trabajo individual. Corte de seguimiento: 16 de octubre de 2026.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta He cumplido las actividades principales de la Fase 2: configuré el entorno Flutter para Android, implementé navegación, persistencia local con SQLite, registro manual de ingresos y gastos, categorías y la vista de detalle de movimientos. También realicé pruebas en emulador y en un teléfono Android. El plan original no se ha seguido exactamente en el orden previsto. Se adelantó la detección automática de movimientos mediante notificaciones de una aplicación Banco Demo, porque permite demostrar una funcionalidad diferenciadora. En cambio, los presupuestos, alertas y reportes siguen pendientes para iteraciones posteriores. Facilitaron el trabajo la separación del proyecto en dos aplicaciones de prueba, el uso de GitHub para versionar avances y las pruebas en emulador y dispositivo físico. Las principales dificultades fueron los permisos restringidos de lectura de notificaciones en Android, la configuración de depuración en el teléfono y la necesidad de no usar información bancaria real durante las pruebas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta Para probar la automatización sin acceder a cuentas reales, desarrollé Banco Demo. Esta aplicación emite notificaciones ficticias de compras, abonos y transferencias con fecha y hora actual. Finanzas App escucha únicamente esas notificaciones de prueba, interpreta el monto y el tipo de movimiento, y lo registra en SQLite. Frente a los permisos restringidos del teléfono, documenté el proceso de habilitar el acceso a notificaciones y realicé pruebas en un emulador Android como alternativa. Para evitar que la ampliación de alcance afecte los plazos, reorganicé el trabajo: la automatización quedó priorizada y presupuestos, alertas y reportes se mantienen en el backlog.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta Evalúo mi avance como positivo porque construí un MVP funcional de principio a fin: desde la interfaz Flutter hasta la recepción de una notificación Android y el registro persistente del movimiento. Destaco la integración entre Dart, Kotlin y SQLite, además de haber validado el flujo en más de un entorno. Debo mejorar la documentación continua de las tareas, la definición de casos de prueba y la planificación visible de las iteraciones. También debo seguir fortaleciendo el diseño centrado en el usuario, especialmente en la clasificación automática y en la presentación de reportes financieros claros.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta Me queda profundizar cómo ampliar de forma segura el reconocimiento para distintas instituciones sin generar falsos positivos ni almacenar datos sensibles innecesarios. También debo definir una política de privacidad y criterios de consentimiento antes de considerar una distribución pública. Me gustaría consultar al docente si el alcance actual del MVP y el uso de Banco Demo como evidencia controlada de la automatización son adecuados para esta fase. A mis pares les preguntaría qué información consideran indispensable en el detalle de un movimiento y qué reportes les resultarían más útiles.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta No corresponde redistribuir actividades porque el Grupo 7 está integrado solo por mí. Sin embargo, sí incorporé nuevas actividades al plan: diseñar el flujo de Banco Demo, implementar el lector de notificaciones Android, probar permisos en teléfono real y documentar los escenarios de prueba. Las tareas pendientes quedan asignadas a Tomás García: presupuestos y alertas, reportes visuales, pruebas formales, mejoras de privacidad y evaluación de nuevos formatos de notificaciones.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta Al ser un proyecto individual, el aspecto positivo es la trazabilidad completa de las decisiones y entregables: la planificación, el código, las pruebas y la documentación dependen de un único responsable. También ha permitido tomar decisiones técnicas rápidas durante las iteraciones. Como aspecto a mejorar, debo simular el control que normalmente aportaría un equipo mediante revisiones periódicas, tablero Kanban, registro de decisiones y pruebas más sistemáticas. Esto permitirá que el trabajo individual mantenga una metodología ágil verificable.